|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  En relación con el roadmap planificado para la Fase 2, hemos logrado cumplir con la mayoría de las tareas dentro de los plazos establecidos. Las etapas de **planificación** y **diseño** se completaron según lo previsto, incluyendo la elaboración del Documento del Proceso de Negocio, el DAS y la definición del alcance de la aplicación. Algunas actividades de la sección de **desarrollo** se vieron ajustadas por temas de coordinación entre los integrantes, especialmente en la elaboración de la guía del estudiante y las minutas de reunión, aunque se logró completar con éxito dentro del rango temporal. Los factores que facilitaron el cumplimiento fueron la organización semanal del equipo, la distribución clara de roles y el uso de herramientas colaborativas en línea. En cambio, los principales factores que dificultaron el avance fueron la disponibilidad de tiempo fuera del horario de clases y la necesidad de revisar con detalle los entregables antes de subirlos al sistema. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Para enfrentar las dificultades detectadas, el grupo reforzó la comunicación interna a través de reuniones breves de coordinación y revisiones cruzadas entre los miembros antes de cada entrega. Además, establecimos un esquema de control de tareas priorizadas según la ruta crítica del roadmap, lo que permitió reorganizar el flujo de trabajo sin afectar los plazos globales. En caso de nuevas contingencias, se planificó mantener iteraciones cortas de seguimiento y redistribuir las actividades según la disponibilidad de cada integrante, garantizando así la continuidad del proyecto. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evaluamos nuestro desempeño de manera **positiva y en línea con los objetivos de la Fase 2**. El grupo ha mostrado compromiso, responsabilidad y un trabajo colaborativo constante. Destacamos el cumplimiento de los entregables intermedios y la calidad de los documentos elaborados. Como punto a mejorar, consideramos necesario fortalecer la gestión de tiempo y avanzar con mayor anticipación en los apartados de documentación técnica, para disponer de más margen de revisión y retroalimentación docente antes de las fechas finales. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Después de esta fase, una de nuestras principales inquietudes es confirmar si la documentación desarrollada (DAS, BPMN y diccionario de datos) cumple con el nivel de detalle esperado o si se requiere incluir representaciones visuales adicionales en la presentación final. También nos gustaría saber si la retroalimentación docente posterior a esta fase se enfocará más en la estructura formal o en los aspectos técnicos del desarrollo. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Tras esta reflexión, consideramos que no es necesario hacer grandes cambios en la distribución actual, pero sí incorporaremos una nueva actividad: **verificación de coherencia entre entregables**, asignando a un integrante la tarea de revisar la alineación entre el BPMN, las historias de usuario y los requisitos. Además, un miembro adicional apoyará en la documentación del cierre de sprint, con el fin de optimizar la carga de trabajo durante la etapa final de la fase. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? |