# Minuta de Reunión

|  |  |
| --- | --- |
| Reunión N° | APT - 04 |
| Versión | 1.0 |
| Descripción | Sprint Planning y priorización de backlog |
| Autor | William (Desarrollador) |
| Fecha | 14 de octubre de 2025 |
| Ubicación | Remoto / Duoc UC |
| Proyecto | Portafolio Proyecto APT |

## Participantes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Rol/Empresa | Teléfono | e-mail |
| Alexander Palma | Jefe de proyecto |  |  |
| William Diaz | Desarrollador |  |  |
| Álvaro Campos | Diseñador técnico |  |  |

## Temas Tratados

* Revisión del backlog y priorización de historias (RF.1 a RF.11).
* Definición de tareas para el Sprint (2 semanas).
* Asignación de responsables y estimaciones.
* Plan de integración con BD en Render y manejo de migraciones.

## Detalle Reunión

Se analizaron las historias priorizadas: Autenticación, Perfil, Registro consumo, Dashboard y Notificaciones.

Se decidió usar Django MVT con templates para la primera iteración y dejar SPA para fase posterior.

Se identificaron dependencias críticas: integración con base de datos en Render, manejo de migraciones y ajustes en modelos legacy.

Se acordó mantener datos simulados para desarrollo en local y usar la BD de Render para pruebas de integración.

## Acuerdos

|  |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Estrategia de desarrollo | Implementar MVT con Django para funcionalidades core (RF.1 - RF.5) y preparar API REST para integración futura con SPA. |
| Base de datos | No alterar tablas legacy en producción; marcar modelos legacy con managed=False y usar --fake-initial para migraciones iniciales. |
| Testing | Crear pruebas unitarias básicas para autenticación y registros de consumo. |

## Compromisos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Crear endpoints y vistas para registro y login, y plantillas de registro/login | 21/10/2025 | William Diaz |
| Definir mocks y datasets simulados para consumo energético | 18/10/2025 | Álvaro Campos |
| Preparar pipeline de CI para deploy a Render con collectstatic y variables .env | 24/10/2025 | Alexander Palma |

## Observaciones

Recordar respaldar la BD antes de cambios estructurales.

Priorizar seguridad (CSRF, cookies seguras) en settings.py para producción.

Documento generado: 2025-10-14 20:06:45