          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | - Descripción: Inicio de la Planificación |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | - Asignatura Portafolio de Título |  | - Objetivos: Consolidar el Acta de Constitución del proyecto - Definir los objetivos estratégicos y técnicos del sistema - Establecer el alcance y restricciones del proyecto |
| Fecha |  | Ubicación | - Proyecto: APP WEB DE AHORRO ENERGÉTICO PARA HOGARES 1.0 |  |

| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - Correo |
| --- | --- | --- | --- |
| - Alvaro Campos | - Los Bendecidos | - +56978306533 | - alva.campos@duocuc.cl |
| - William Diaz | - Los Bendecidos | - +56938918335 | - Wi.diaz@duocuc.cl |
| - Alexander Palma | - Los Bendecidos | - +56985907957 | - Al.palmam@duocuc.cl |

- Temas Tratados

- Revisión del contexto energético nacional y marco legal (Ley 21.185) - Identificación de necesidades del cliente y usuarios finales - Validación de objetivos: ahorro energético, predicción de consumo, cumplimiento de cronograma y presupuesto

- Detalle Reunión

- Se realizo los pasos iniciales frente a la planificación del proyecto a realizar

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - William | - Realizar requerimientos funcionales y no funcionales |
| - Álvaro | - Realizar mockups |
| - Alexander | - entregar versión final del Acta de Constitución (16/08), elaborar matriz de interesados y roles del equipo, definir criterios de éxito y restricciones técnicas |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Realizar requerimientos funcionales y no funcionales | - 18/08/2025 | - William Diaz |
| - Realizar mockups | - 18/08/2025 | - Álvaro Campos |
| - entregar versión final del Acta de Constitución (16/08), elaborar matriz de interesados y roles del equipo, definir criterios de éxito y restricciones técnicas | - 18/08/2025 | - Alexander Palma |

- Observaciones

- En esta reunión se realizó una revisión de cronograma y estructura de planificación