          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | - Descripción: Estructura de la Planificación y desarrollo |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | - Asignatura Portafolio de Título |  | - Elaborar alcanze detallado del proyecto - Definir entregables por fase y responsables - Definir entregables por fase y responsables |
| Fecha |  | Ubicación | - Proyecto: APP WEB DE AHORRO ENERGÉTICO PARA HOGARES 1.0 |  |

| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - Correo |
| --- | --- | --- | --- |
| - Alvaro Campos | - Los Bendecidos | - +56978306533 | - alva.campos@duocuc.cl |
| - William Diaz | - Los Bendecidos | - +56938918335 | - Wi.diaz@duocuc.cl |
| - Alexander Palma | - Los Bendecidos | - +56985907957 | - Al.palmam@duocuc.cl |

- Temas Tratados

- División del proyecto en fases: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, cierre - Estimación de tiempos y recursos por individuo - Identificación de riesgos y medidas de mitigación

- Detalle Reunión

- Se estructuro el proyecto y se desarrolla los documentos para la entrega del compromiso

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - William | - Creación de estructura en repositorio |
| - Álvaro | - Upgrade de modificaciones en mockups y casos de uso extendido |
| - Alexander | - Definir entregables por fase y criterios de aceptación, consolidar plan de seguimiento y control |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Creación de estructura en repositorio | - 25/08/2025 | - William Diaz |
| - Upgrade de modificaciones en mockups y casos de uso extendido | - 25/08/2025 | - Álvaro Campos |
| - Definir entregables por fase y criterios de aceptación, consolidar plan de seguimiento y control | - 25/08/2025 | - Alexander Palma |

- Observaciones

- En esta reunión se realizó la planificación de estructura de repositorio en github , Upgrade de modificaciones en mockups y casos de uso extendido, Definir entregables por fase y criterios de aceptación, consolidar plan de seguimiento y control