|  | AppWeb AhorroLuz |
| --- | --- |

Verificación de Alcances

Índice

1.	Presentación y Objetivo	2

2.	Entradas	3

3.	Herramientas y Técnicas	5

4.	Salidas	6

# Presentación y Objetivo

# Este proceso tiene como finalidad formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que ya han sido desarrollados. La verificación del alcance implica revisar dichos entregables junto al cliente o patrocinador, con el fin de confirmar que cumplen con lo solicitado y obtener su aprobación formal. Durante esta revisión se valida que el trabajo realizado corresponda efectivamente a lo definido en el alcance del proyecto.

# La verificación del alcance se diferencia del control de calidad, ya que mientras la primera se enfoca en la aprobación y aceptación de los entregables por parte del cliente, el control de calidad se orienta a comprobar que estos cumplen con los estándares y requisitos de calidad previamente establecidos, asegurando su correcta ejecución técnica.

# Como resultado de este proceso, se pueden generar los siguientes outputs:

# Entregables aceptados, los cuales han cumplido con los criterios de aceptación definidos y se encuentran previamente organizados en paquetes de trabajo dentro de la EDT. Estos entregables son formalmente aprobados y validados por el cliente.

# Solicitudes de cambio, que pueden surgir cuando un entregable no es aceptado. En estos casos, se deben documentar las razones de la no aceptación y gestionar dichas solicitudes para su posterior revisión y ajuste.

# Actualizaciones de la documentación del proyecto, las cuales reflejan el estado de avance del producto, los cambios realizados y el nivel de finalización alcanzado.

# Entrada

Documentos de Entrada:

- Acta de constitución(Parcial)

- Diagrama de actividad(Totalmente)

- Diagrama de BD(Totalmente)

- Diagrama caso de Uso(Totalmente)

- Matriz de Riesgo(Totalmente)

- Minuta de reunión(Totalmente)

- Mockup(Totalmente)

- Roadpmap(Totalmente)

- Documento Avance Sprint(Parcialmente)

- Acta de constitución(Parcialmente)

- As is(Parcialmente)

- To Be(Parcialmente)

- DAS(Parcialmente)

- Diagrama de Proceso(Parcialmente)

- Diccionario Datos(Parcialmente)

- Documento Proceso Negocio(Parcialmente)

- Historias de usuario(Parcialmente)

- Informe ERS(Parcialmente)

- verificación de Alcances(Parcialmente)

- Informe de Cierre de Proyecto(Parcialmente)

- Manual de Usuario(Parcialmente)

- Matriz de Control de Cambio(Parcialmente)

- Plan de Pruebas(Parcialmente)

# Herramientas y Técnicas

- Se inspeccionaron los documentos antes mencionados utilizando las herramientas y técnicas que nos permitieron realizar las mediciones correspondientes examinando y verificando lo planificado.

- Además, se efectuaron revisiones de cada uno de los productos, incluyendo auditorías para detectar anomalías.

# Salidas

Documentos de Salida Aceptados

- Documento Avance Sprint(Totalmente)

- Acta de constitución(Totalmente)

- As is(Totalmente)

- To Be(Totalmente)

- DAS(Totalmente)

- Diagrama de Proceso(Totalmente)

- Diccionario Datos(Totalmente)

- Documento Proceso Negocio(Totalmente)

- Historias de usuario(Totalmente)

- Informe ERS(Totalmente)

- Diagrama de actividad(Totalmente)

- Diagrama de BD(Totalmente)

- Diagrama caso de Uso(Totalmente)

- Matriz de Riesgo(Totalmente)

- Minuta de reunión(Totalmente)

- Mockup(Totalmente)

- Roadpmap(Totalmente)

- verificación de Alcances(Totalmente)

- Informe de Cierre de Proyecto(Totalmente)

- Manual de Usuario(Totalmente)

- Matriz de Control de Cambio(Totalmente)

- Plan de Pruebas(Totalmente)

Todos los documentos entregados al cliente o patrocinador fueron debidamente aceptados. A la fecha, el cliente no ha solicitado modificaciones respecto de los acuerdos definidos inicialmente.

En relación con las observaciones de mejora, se ha identificado la necesidad de optimizar la base de datos, con el objetivo de aumentar el rendimiento del sistema y permitir una obtención de datos más eficiente. Asimismo, en el ámbito de la programación, resulta necesario acelerar el desarrollo del sistema. Para ello, se priorizará una planificación más efectiva del trabajo, enfocando los esfuerzos en las tareas críticas del proyecto.

Si bien los entregables han sido presentados dentro de los plazos establecidos, estos se han cumplido en el límite, por lo que se considera pertinente reforzar la coordinación con el equipo de trabajo y clarificar las responsabilidades individuales. En este sentido, es fundamental fortalecer el compromiso con la calidad del trabajo realizado, comprendiendo que el incumplimiento de alguna de las responsabilidades asignadas impacta directamente en el desempeño y los resultados del equipo en su conjunto.

Aceptación del Cliente

Aprobado por el Cliente del Proyecto:

Fecha: 09/12/2025

Control de Versiones

| Versión | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Alexander Palma Maldonado | verificación de Alcances de Proyecto |